З А П О В Е Д

№ 101

Дряново, 19.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.101а, чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществени поръчки, във връзка с изпълнение на обект: “Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Дряново”

#### I. НАРЕЖДАМ: Да бъде изготвена публична покана, съдържаща техническо и финансово предложение за възлагане изпълнението на обекта, при следните условия:

1. Предмет, изисквания и обхват:

1.1. Предмет:

Извършване на строително – монтажни работи на обект: “Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Дряново”

1.2. Изисквания и обхват:

1.2.1. Изисквания:

1.2.1.1. Строително монтажните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Възложителя.

1.2.2. Обхват:

1.2.2.1. Преасфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа.

1.2.2.2. Изрязване, оформяне и изпълнение на единични кръпки от асфалтовата настилка.

1.2.2.3. Заздравяване на пътна основа с фракция и асфалтиране на определени участъци.

1.2.2.4. Други видове СМР възникнали по време на работа.

2. Срок и място за изпълнение:

2.1. Срок за изпълнение: до 5 (пет) месеца от датата на подписване на договора.

2.2. Място за изпълнение: Пътища от общинска пътна мрежа както следва:

2.2.1. Ремонт пътGAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв.Марча

2.2.2. Ремонт път GAB 3126 Пейна - / ІІІ - 609, Дряново - Чуково / - Плачка – Каломен

2.2.3. Ремонт път GAB 3125 / ІІІ - 5502, Ялово - Дряново / - Руня

2.2.4. Ремонт път GAB 3134 / ІІІ - 609 / Царева ливада - Добрените - Доча - Нейчовци

2.2.5. Ремонт път GAB 3116 / ІІІ - 4041, Скалско - Дряново / - Караиваница - / ІІІ - 4041/

3. Условия и начин на плащане:

3.1. Условия на плащане.

3.1.1. Ремонт пътGAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв.Марча – 60 000 лева с ДДС.

3.1.2. Ремонт път GAB 3126 Пейна - / ІІІ - 609, Дряново - Чуково / - Плачка – Каломен – 85 000 лева с ДДС.

3.1.3. Ремонт път GAB 3125 / ІІІ - 5502, Ялово - Дряново / - Руня - 85 000 лева с ДДС.

3.1.4. Ремонт път GAB 3134 / ІІІ - 609 / Царева ливада - Добрените - Доча - Нейчовци – 49 205 лева с ДДС.

3.1.5. Ремонт път GAB 3116 / ІІІ - 4041, Скалско - Дряново / - Караиваница - / ІІІ - 4041/ – 14 695 лева с ДДС.

3.2. Плащания: Плащането ще се извършва въз основа на подписани месечни актове и протоколи за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение. Сумата за обект Ремонт път GAB 3116 / ІІІ - 4041, Скалско - Дряново / - Караиваница - / ІІІ - 4041/ на стойност 14 695 лева ще се изплати през месец декември 2014 г.

4. Критерий за оценка на предложенията: Икономически най изгодна оферта със следните критерии за оценка и техните относителни тежести:

4.1. Цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест в КО – 40 %

4.2. Срок за изпълнение на СМР, с обща относителна тежест - 10 %

4.3. Гаранционен срок на извършваните СМР, с обща относителна тежест – 20 %

4.4. Срок за реакция в дни, за отстраняване на дефекти възникнали след въвеждане на обекта в експлоатация, с обща относителна тежест – 10 %

4.5. Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение – 20 %.

5. Срок на валидност на предложението: 60 (шестдесет) календарни дни.

6. Изисквания към участниците, изискуеми документи:

6.1. Към всяко предложение трябва да бъдат представени следните документи:

6.1.1. Заявление за участие - по образец, приложен в документацията;

6.1.2. Техническо предложение - по образец, приложен в документацията;

6.1.3. Ценово предложение - по образец, приложен в документацията

6.1.4. Административни сведения - по образец, приложен в документацията;

6.1.5. Попълнен и парафиран на всяка страница проекто-договор от участника, предложен от възложителя, както и парафирана от участника на всяка страница документацията за участие, техническите  условия и указанията за участниците в процедурата  - и двете, приложени в документацията;

6.1.6. Посочване на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър по отношение на участника, а ако същият не е регистриран в търговския регистър - удостоверение за актуално състояние на участника със срок на валидност 6 месеца от датата на подаване на офертата.

6.1.7. Технически критерии включени в методиката за оценка - по образец, приложен в документацията

6.1.8. Списък на документите, съдържащи се в предложението, подписан от участника.

ВАЖНО:

Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на „участник” в настоящата процедура. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава преди сключване на договора да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя.

В случай че участник в процедурата е обединение, критериите за подбор ще се прилагат за обединението като цяло. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които:

- определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите.

- посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението;

- гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

- всички членове на обединението заедно и поотделно отговарят за поетите от него задължения;

- представляващият обединението поема задължения от името и за сметка на същото и на неговите членове.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в настоящата процедура. В случай че едно физическо или юридическо лице е включено в състава на повече от едно обединение – участник в настоящата процедура, всички тези участници се отстраняват от участие в процедурата. За всички останали изисквания към обединенията се прилагат правилата в Закона за обществените поръчки.

Ако участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, при представяне на офертите по отношение на тях, се прилагат изискванията на Закона за обществените поръчки.

6.2. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат.

6.3. Всички приложими документи се представят в общ запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител в деловодството на общината.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

ВАЖНО!

Ако участник не представи документ изискван от Възложителя или го представи не във вида или със съдържанието посочено и изисквано от Възложителя, това ще доведе до незабавното му отстраняване от по нататъшно участие в процедурата. без възможност за допълнително попълване на офертата му с нови документи.

# 6.4. Други условия по процедурата:

Освен регламентираните в настоящата Заповед, определям други допълнителни условия по процедурата, които изчерпателно са посочени в съдържанието на документацията за участие, техническите  условия и указанията за участниците в процедурата. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед.

6.5. Утвърждавам документацията за участие, техническите  условия и указанията за участниците в процедурата.

6.6. След разглеждане на подадените оферти от длъжностни лица определени от възложителя, ще бъде съставен протокол за резултатите от работата. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. С участника класиран на първо място ще се сключи договор за възлагане извършването на строителството.

7. Предложения ще се приемат до 17:00 часа на 26.03.2014 г. в Информационния център на Община Дряново или по пощенски път на адрес: 5370 гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Кмет на община Дряново

Съгласувал:

адв. Галин Ненов

Юрист на община Дряново

Изготвил:

инж. Пламен Пенчев

Главен експерт в Дирекция УТИСП